**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_.2018 г. №\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об  утверждении  муниципальной программы Новоалександровского  сельского поселения «Развитие сетей  наружного освещения» |

В соответствии с постановлением Администрации Новоалександровского сельского поселения от 02.11.2018 № 93/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Новоалександровского сельского поселения от 31.10.2018 № 6 «Об утверждения Перечня муниципальных программ Новоалександровского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу Новоалександровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения» согласно приложению.

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Новоалександровского сельского поселения от 18.11.2013г. №144 «Об утверждении муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Новоалександровского сельского поселения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания я, но не ранее 1 января 2019 г., распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Новоалександровского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение

к постановлению Администрации

Новоалександровского сельского поселения

от \_\_\_\_. 2018 г. № \_\_\_

**Муниципальная программа**«Развитие сетей наружного освещения» на 2019 - 2030 г.

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сетей наружного освещения» на 2019 - 2030 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – | Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Новоалександровского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники  муниципальной программы | – | Администрация Новоалександровского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1 «Развитие сетей наружного освещения». |
| Программно-целевые инструменты  муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | улучшение качества жизни населения Новоалександровского сельского поселения путем приведения освещенности улиц Новоалександровского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования;  - обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток;  - снижение криминогенной обстановки на улицах в ночное время суток. |
| Задачи муниципальной программы | – | проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения;  - разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения.  - проведения мероприятий по энергосбережению уличного освещения. |
| Целевые показатели муниципальной программы | – | доля неосвещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов;  -доля неосвещенных улиц к общему числу улиц в населенных пунктах  - доля установленных энергосберегающих светильников к общему числу светильников |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | реализация муниципальной программы запланирована на 2019 – 2030 годы (этапы реализации муниципальной программы не выделяются) |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем средств, необходимый для финансирования муниципальной программы составляет 11 485,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2019 году – 906,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 929,8тыс. рублей;  в 2021 году – 964,9тыс. рублей;  в 2022 году – 964,9тыс. рублей;  в 2023 году – 964,9тыс. рублей;  в 2024 году – 964,9тыс. рублей;  в 2025 году – 964,9тыс. рублей;  в 2026 году – 964,9тыс. рублей;  в 2027 году – 964,9тыс. рублей;  в 2028 году – 964,9тыс. рублей;  в 2029 году – 964,9тыс. рублей;  в 2030 году – 964,9тыс. рублей;  финансируется из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | строительство новых линий наружного освещения  - снижение уровня износа сети уличного освещения  - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; |

**Паспорт подпрограммы**

**«Развитие сетей наружного освещения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Развитие сетей наружного освещения» (далее также – подпрограмма 1) |
| Соисполнители подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Участники  подпрограммы 1 | – | Администрация Новоалександровского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 |  | Улучшение качества жизни населения Новоалександровского сельского поселения путем приведения освещенности улиц Новоалександровского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования;  - создание эстетичного вида наружного освещения улиц Новоалександровского сельского поселения;  - обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток;  - снижение криминогенной обстановки на улицах в ночное время суток. |
| Задачи подпрограммы 1 |  | - проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения;  - разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения.  - проведения мероприятий по энергосбережению уличного освещения |
| Целевые показатели подпрограммы 1 |  | - доля неосвещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов;  - доля неосвещенных улиц к общему числу улиц в населенных пунктах  - доля установленных энергосберегающих светильников к общему числу светильников |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | срок реализации подпрограммы 1 запланирован на 2019 – 2030 годы (этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются) |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем средств, необходимый для финансирования муниципальной программы составляет 11485,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2019 году – 906,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 929,8тыс. рублей;  в 2021 году – 964,9тыс. рублей;  в 2022 году – 964,9тыс. рублей;  в 2023 году – 964,9тыс. рублей;  в 2024 году – 964,9тыс. рублей;  в 2025 году – 964,9тыс. рублей;  в 2026 году – 964,9тыс. рублей;  в 2027 году – 964,9тыс. рублей;  в 2028 году – 964,9тыс. рублей;  в 2029 году – 964,9тыс. рублей;  в 2030 году – 964,9тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |  | - строительство новых линий наружного освещения  - снижение уровня износа сети уличного освещения |

**ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.**

              Развитие сетей наружного освещения территории Новоалександровского сельского поселения относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы поселения, эффективное функционирование производства и реализации продукции (услуг).   
              Основные цели программы:

- проведение мероприятий по энергосбережению одиночно установленных светильников на территории поселения. Установка необходимого оборудования для учетного потребления электрической энергии линий наружного освещения, не имеющих учета;

- приведение линий наружного освещения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования. Указанные требования содержаться в СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- повышение эстетичного вида наружного освещения улиц;

- обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток;

- снижение криминогенной обстановки на улицах в темное время суток;

- разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения на территории поселения.

Для реализации определенных выше целей необходимо выполнить следующие задачи Программы:

- замена или модернизация одиночно установленных светильников на светильники типа НСП с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт.

- установка щитов управления с приборами учета электрической энергии на безучетные линии наружного освещения;

- проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения на улицах города. Замена неизолированного провода типа АС на изолированный типа СИП. Замена устаревших светильников РКУ с лампами ДРЛ на более экономные ЖКУ с лампами типа ДНаТ.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Администрации Новоалександровского сельского поселения «Развитие сети наружного освещения» приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Администрации Новоалександровского сельского поселения «Комплексные Развитие сети наружного освещения» приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Администрации Новоалександровского сельского поселения «Развитие сети наружного освещения» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Общая характеристика текущего состояния  
жилищно-коммунальной сферы**

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети наружного освещения» разработана с учетом основных правовых актов, регулирующих отношения в области природопользования, в том числе озеленения сельских населенных пунктов: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон "Об охране окружающей среды", Лесной кодекс РФ, Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", Федеральный закон "О санитарно-гигиеническом благополучии населения", Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131-ФЗ.

Муниципальная программа Новоалександровского сельского поселения по благоустройству, рассчитанная на период 2019-2030 г., разработана  с целью:  
              - повышения уровня развития и безопасности среды проживания  на территории Новоалександровского сельского поселения;  
              - повышения привлекательности территории Новоалександровского сельского поселения;  
              - устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории  Новоалександровского сельского поселения.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства на территории Новоалександровского сельского поселения и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджета поселения. Процесс модернизации имеющихся объектов сети наружного освещения, расположенных на территории Новоалександровского сельского поселения, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения

**Методика оценки эффективности  
муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

   Фi

 Ci = ------- ,

    Пi

где:

Сi – степень достижения i-го показателя муниципальной программы(процентов);

Фi – фактическое значение показателя;

Пi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

 Р = -------- х 100 %,

n

где:

Р – результативность реализации муниципальной программы(процентов);

n – количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

-если значение показателя результативности Р равно или больше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

-если значение показателя результативности Р равно или больше 50 процентов, но меньше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

-если значение показателя результативности Р меньше 50 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств областного бюджета» производится по следующей формуле:

      ФРi

 П = -------- х 100%,

ЗРi

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ФР – фактические расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР – запланированные областным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80 процентов, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80 процентов, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100 процентов, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на реализацию муниципальной программы за планированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств областного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

  П

 Э = --------- ,

    Р

где:

Э – эффективность использования средств областного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

Р – показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств областного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

-если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

-если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

-если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведение оценки эффективности муниципальной программы в течение срока ее реализации производится не реже, чем один раз в год.

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий

муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения «Развитие сети наружного освещения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соиспол­нитель, участник, ответст­венный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь  с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реали­зации | окончания реали­зации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Развитие сети наружного освещения» | | | | | | | |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Улучшение качества жизни населения Новоалександровского сельского поселения путем приведения освещенности улиц Новоалександровского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования,  создание эстетичного вида наружного освещения улиц Новоалександровского сельского поселения, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток». | | | | | | | |
| 1.1. Задачи подпрограммы 1 «проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения,  разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения» | | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Оплата уличного освещения | Администрация Новоалександровского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | строительство новых линий наружного освещения |  | 1.1. |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Обслуживание уличного освещения | Администрация Новоалександровского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | снижение уровня износа сети уличного освещения |  | 1.2. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Новоалександровского сельского поселения

«Развитие сети наружного освещения»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения

«Развитие сети наружного освещения»

| № п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограм­мы, номер и наименование основного мероприятия | Ответст­венный испол­нитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная програм­ма «Развитие сети наружного освещения» | Администрация Новоалександровского сельского поселения | 951 | - | - | - | 11485,0 | 906,2 | 929,8 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 |
| 2. | Подпрограмма  «Развитие сети наружного освещения» | Администрация Новоалександровского сельского поселения | 951 | - | - | - | 11485,0 | 906,2 | 929,8 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Оплата уличного освещения | Администрация Новоалександровского сельского поселения | 951 | 0503 | 0710028610 | 240 | 10558,9 | 821,5 | 854,4 | 888,3 | 888,3 | 888,3 | 888,3 | 888,3 | 888,3 | 888,3 | 888,3 | 888,3 | 888,3 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Обслуживание уличного освещения | Администрация Новоалександровского сельского поселения | 951 | 0503 | 0710028610 | 240 | 926,1 | 84,7 | 75,4 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3.  Энергосбережение уличного освещения | Администрация Новоалександровского сельского поселения | 951 | 0503 | 0710028450 | 240 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе "Развитие сети наружного освещения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы

«Развитие сети наружного освещения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы | Источник  финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная програм­ма «Развитие сети наружного освещения» | всего | 11485,0 | 906,2 | 929,8 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11485,0 | 906,2 | 929,8 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 |
| 2. | Подпрограмма  «Развитие сети наружного освещения» | всего | 11485,0 | 906,2 | 929,8 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11485,0 | 906,2 | 929,8 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 | 964,9 |