АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.06 .2019                                   № 8

О создании комиссии по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону объектов ЖКХ, социальной сферы Новоалександровского сельского поселения к отопительному периоду 2019-2020 года

В связи с подготовкой котельных и теплотрасс к новому отопительному сезону, а так же во исполнении приказа Министерства энергетики Российской Федерации  от 12 марта 2013 № 103 года «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

- Создать комиссию по проверке готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в следующем составе:

Кондрашин И.Г. - председателя комиссии, заместитель главы администрации Новоалександровского сельского поселения

Члены комиссии:

Зубов В.В. – ведущий специалист (по ЖКХ, благоустройству, санитарии и экологии)

Кожевникова А.Т. – директора МБУК «НСДК»

- Комиссии осуществить проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с утвержденной программой, с составлением актов проверок и оформлением паспортов готовности, согласно приложения.

- Комиссия в конце каждого месяца должна проводить рабочие совещания и определять выполнения очередных задач по пуску котельной и теплотрасс к 1-му октября 2019г.

- Ведущему специалисту администрации Новоалександровского сельского поселения (по ЖКХ, благоустройству, санитарии и экологии) Зубову В.В. вести протокол рабочих совещаний и осуществлять напоминание лицам, ответственным за решения определенных вопросов в период между рабочими совещаниями.

- Сектору экономики и финансов администрации Новоалександровского сельского поселения иметь в резерве необходимые финансовые средства для ремонта котлов, насосов, задвижек и т.д. запасные части.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоалександровского сельского поселения                           С.А. Комаров

Приложение

к распоряжению Новоалександровского

сельского поселения

№ 8 от 19.06.2019

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

22 июля 2019 г. – комиссионная проверка котельной, котлов, циркуляционных насосов, воздуходувов, теплотрасс домов культуры Новоалександровского сельского поселения.

8 августа 2019 г. – проверка резервного источника питания – генераторов.

15 августа 2019 г. – проверка состояния систем отопления внутри зданий ДК и ликвидация всех обнаруженных недостатков.

18 сентября 2019 г. – повторное обследование по вышеперечисленным пунктам.

До 2 октября 2019 г. получении  директора МБУК «НСДК» Кожевниковой А.Т. всех разрешительных документов, необходимых для пуска газовых котельных в домах культуры.

2 октября 2019 г. – полная готовность котельных и теплотрасс к работе в осенне-зимний период 2019-2020  гг.

Ответственный за безаварийную работу котельной и теплотрасс –директора МБУК «НСДК» Кожевникова А.Т.

Глава Администрации

Новоалександровского сельского поселения                           С.А. Комаров