ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «__» ____ 202____ | № __ | х. Новоалександровка |
| --- | --- | --- |

«О внесении изменений в

постановление Администрации Новоалександровского

сельского поселения от 02.11.2018 г. № 106

«Об утверждении муниципальной программы

Новоалександровского сельского поселения

«Развитие сетей наружного освещения»

В соответствии с постановлением Администрации Новоалександровского сельского поселения от 13.12.2024 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского сельского поселения»,  Решением Собрания депутатов Новоалександровского сельского поселения Азовского района от 28.12.2024 № 105 «О бюджете Новоалександровского сельского поселения Азовского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Администрация Новоалександровского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации Новоалександровского сельского поселения от 02.11.2018 г.№106 «Об утверждении муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения» изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на официальном сайте Администрации Новоалександровского сельского поселения.

4. Контроль за  выполнением  постановления  оставляю за собой.

Глава Новоалександровского

сельского поселения      		   С.П. Штефан

Приложение

к постановлению Администрации

Новоалександровского сельского поселения

от __.__.2025 № __

«Приложение № 1

к постановлению Администрации

Новоалександровского сельского поселения

от 02.11.2018г. № 99

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Новоалександровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения

«Развитие сетей наружного освещения»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения»

Муниципальная программа Новоалександровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сети наружного (уличного) освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения Новоалександровского сельского поселения. Освещение улиц способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, формированию привлекательного вечернего облика улиц. Одной из наиболее актуальных проблем современной энергетики является обеспечение энергосбережения и снижение экономических затрат при решении задачи передачи электрической энергии на большие расстояния. На рынке электротехнической продукции появилась продукция нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками, существует необходимость внедрения новых передовых материалов и технологий.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики Новоалександровского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

- увеличение количества освещенных улиц;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- снижение уровня износа электрических сетей сельского поселения;

Основными целями являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Новоалександровского сельского поселения;

- комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Новоалександровского сельского поселения.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Ростовской области Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 N 864, а также с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области, реализации Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основными задачами муниципальной программы являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Новоалександровского сельского поселения;

- создание благоприятных условий для проживания жителей;

- повышение уровня оценки муниципального имущества Новоалександровского сельского поселения.

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный эффект от реализации муниципальной программы:

Повышено качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Новоалександровского сельского поселения

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения»

1. Основные положения

|  | Куратор муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения | Штефан Светлана Петровна -Глава Новоалександровского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) |
|  | Период реализации муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
|  | Цели муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Новоалександровского сельского поселения; комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Новоалександровского сельского поселения |
|  | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 20470,6 тыс. рублей: этап I – 3034,1 тыс. рублей; этап II –10562,0 тыс. рублей |
|  | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 |

2. Показатели муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа- теля | Признак возрастания/убывания |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ |  | Вид показателя | Базовое значение показателя |  |  |  | Значения показателя |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) | Связь с показателями национальных целей |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  | год |  | 2025 год |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| Цель 1 муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышено качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Новоалександровского сельского поселения | МП |  | возрастание | процент |  | статистический |  | 50,0 | 2023 |  | 54,0 |  |  | 56,0 |  | 58,0 |  | Прогноз социально-экономического развития Новоалександровского сельского поселения на 2025, и плановый период 2026, 2027 года, утвержденный постановлением Администрации Новоалександровского сельского поселения № 90.1 от 30.09.2024 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения |  | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 | Ведомственные данные |  |
| Цель 2 муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Содержание сетей уличного освещения, установка приборов в выбранных объектах, оплата энергоресурсов | МП |  | возрастание | процент |  | статистический |  | 85,0 | 2024 год |  | 86,0 |  |  | 88,0 |  | 90,0 | Прогноз социально-экономического развития Новоалександровского сельского поселения на 2025, и плановый период 2026, 2027 года, утвержденный постановлением Администрации Новоалександровского сельского поселения № 90.1 от 30.09.2024 |  | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения |  | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 | Ведомственные данные |  |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### НП - национальный проект;

### ГП - государственная программа Ростовской области;

### ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

### 3. Структура муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения

| ### № ### п/п | ### Задачи структурного элемента |  |  | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 |  |  | ### 3 | ### 4 |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сетей наружного освещения» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения |  | Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| 1.1.1. | Плата за потребление электрической энергии на уличное освещение | Плата за потребление электрической энергии на уличное освещение |  |  |  | условия для повышения эффективности жилищно-коммунальных услуг |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сетей наружного освещения» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения |  |  | Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |
| ### 1.2.1. | Содержание электрических сетей уличного освещения |  |  | Обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества коммунальных услуг | Улучшен уровень электрических сетей |  |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ### Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения» (всего), в том числе: | 1 823,0 | 1 699,8 | 1 759,8 | 5 282,6 |
|  | Местный бюджет | 1 823,0 | 1 699,8 | 1 759,8 | 5 282,6 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения», в том числе | 1 573,0 | 1 499,8 | 1 559,8 | 4 632,6 |
|  | Местный бюджет | 1 573,0 | 1 499,8 | 1 559,8 | 4 632,6 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения», в том числе: | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 650,00 |
|  | Местный бюджет | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 650,00 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Развитие сетей наружного освещения»

### 1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Новоалександровского сельского поселения | Муниципальная программа Новоалександровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля электрической энергии потребляемой на освещение улиц Новоалександровского сельского поселения | убывающий | МП | процент | 2,43 | 2024 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Ведущий специалист муниципального хозяйства | Ведомственные данные |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение мероприятий по содержанию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения территории Новоалександровского сельского поселения | Возрастающий | МП | процент | 85 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Ведущий специалист муниципального хозяйства | Ведомственные данные |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) |  | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |  | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Обеспечение мероприятий по уличному освещению Новоалександровского сельского поселения | ### Оказание услуг |  | ### Доля электрической энергии потребляемой на освещение улиц Новоалександровского сельского поселения | ### Единицы, штуки | ### - | ### 2024 | ### - | ### - |  |
| ### Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### «Обеспечение мероприятий по содержанию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения территории Новоалександровского сельского поселения» | ### Осуществление текущей деятельности |  | ### Надлежащее содержание уличного освещения территории Новоалександровского сельского поселения | ### процент | ### 85 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 | 100 |

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник ### финансового обеспечения <1> |  | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |  | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения», ### в том числе: | ### Х |  | 1 823,0 | 1 699,8 | 1 759,8 | 5 282,6 |
|  | Местный бюджет |  |  | 1 823,0 | 1 699,8 | 1 759,8 | 5 282,6 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 ### «Обеспечение мероприятий по уличному освещению Новоалександровского сельского поселения»(всего), в том числе: | ### 951 0503 0740128610 247 |  | 1 573,0 | 1 499,8 | 1 559,8 | 4 632,6 |
|  | Местный бюджет |  |  | 1 573,0 | 1 499,8 | 1 559,8 | 4 632,6 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ### Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение мероприятий по содержанию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения территории Новоалександровского сельского поселения» в том числе: | 951 0503 0740128610 244 |  | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 650,0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 650,0 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование исполнительного органа Администрации Новоалександровского сельского поселения, иного муниципального органа, (организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение мероприятий по уличному освещению Новоалександровского сельского поселения» | Х | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечение мероприятий по уличному освещению Новоалександровского сельского поселения» на 2025 год | Х | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка внесена в план график» | 20 января 2025 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок |
|  | Контрольная точка 1.2 «Заключение контракта» | 20 января -10 декабря 2025 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | контракт | ЕИС в сфере закупок |
|  | Контрольная точка 1.3 «Сведения о контракте внесены в реестр контрактов» | 20 января -10 декабря 2025 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Информационная справка | ЕИС в сфере закупок |
|  | Контрольная точка 1.4. «Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20 января -20 декабря 2025 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Акт выполненных работ | ЕИС в сфере закупок |
|  | Контрольная точка 1.5. «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг « | 1 февраля – 20 декабря 2025 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по уличному освещению Новоалександровского сельского поселения» на 2026 год | Х | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка внесена в план график» | 20 января 2026 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок |
|  | Контрольная точка 1.2 «Заключение контракта» | 20 января -10 декабря 2026 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | контракт | ЕИС в сфере закупок |
|  | Контрольная точка 1.3 «Сведения о контракте внесены в реестр контрактов» | 20 января -10 декабря 2026 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Информационная справка | ЕИС в сфере закупок |
|  | Контрольная точка 1.4. «Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20 января -20 декабря 2026 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Акт выполненных работ | ЕИС в сфере закупок |
|  | Контрольная точка 1.5. «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг « | 1 февраля – 20 декабря 2026 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечение мероприятий по уличному освещению Новоалександровского сельского поселения» на 2027 год | Х | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка внесена в план график» | 20 января 2027 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок |
|  | Контрольная точка 1.2 «Заключение контракта» | 20 января -10 декабря 2027 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Муниципальный контракт | ЕИС в сфере закупок |
|  | Контрольная точка 1.3 «Сведения о контракте внесены в реестр контрактов» | 20 января -10 декабря 2027 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Информационная справка | ЕИС в сфере закупок |
|  | Контрольная точка 1.4. «Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20 января -20 декабря 2027 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Акт выполненных работ | ЕИС в сфере закупок |
|  | Контрольная точка 1.5. «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг « | 1 февраля – 20 декабря 2027 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения» |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение мероприятий по содержанию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения территории Новоалександровского сельского поселения» | Х | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Х | Х |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение мероприятий по содержанию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения территории Новоалександровского сельского поселения» на 2025 год | Х | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка внесена в план график» | 20 января 2025 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок |
|  | Контрольная точка 1.2 «Заключение контракта» | 20 января -10 декабря 2025 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | контракт | Ведомственные данные |
|  | Контрольная точка 1.3 «Сведения о контракте внесены в реестр контрактов» | 20 января -10 декабря 2025 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Информационная справка | Ведомственные данные |
|  | Контрольная точка 1.4. «Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20 января -20 декабря 2025 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Акт выполненных работ | Ведомственные данные |
|  | Контрольная точка 1.5. «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг « | 1 февраля – 20 декабря 2025 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Платежное поручение | Ведомственные данные |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечение мероприятий по содержанию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения территории Новоалександровского сельского поселения» на 2026 год | Х | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка внесена в план график» | 20 января 2026 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок |
|  | Контрольная точка 1.2 «Заключение контракта» | 20 января -10 декабря 2026 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | контракт | Ведомственные данные |
|  | Контрольная точка 1.3 «Сведения о контракте внесены в реестр контрактов» | 20 января -10 декабря 2026 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Информационная справка | Ведомственные данные |
|  | Контрольная точка 1.4. «Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20 января -20 декабря 2026 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Акт выполненных работ | Ведомственные данные |
|  | Контрольная точка 1.5. «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг « | 1 февраля – 20 декабря 2026 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Платежное поручение | Ведомственные данные |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечение мероприятий по содержанию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения территории Новоалександровского сельского поселения» на 2027 год | Х | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка внесена в план график» | 20 января 2027 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок |
|  | Контрольная точка 1.2 «Заключение контракта» | 20 января -10 декабря 2027 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | контракт | Ведомственные данные |
|  | Контрольная точка 1.3 «Сведения о контракте внесены в реестр контрактов» | 20 января -10 декабря 2027 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Информационная справка | Ведомственные данные |
|  | Контрольная точка 1.4. «Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20 января -20 декабря 2027 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Акт выполненных работ | Ведомственные данные |
|  | Контрольная точка 1.5. «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 1 февраля – 20 декабря 2027 | Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения | Платежное поручение | Ведомственные данные |