ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «__» ____ 202____ | № __ | х. Новоалександровка |
| --- | --- | --- |

«О внесении изменений в

постановление Администрации Новоалександровского

сельского поселения от 02.11.2018 г. № 99

«Об утверждении муниципальной программы

Новоалександровского сельского поселения

«Благоустройство территории

Новоалександровского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Новоалександровского сельского поселения от 13.12.2024 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского сельского поселения»,  Решением Собрания депутатов Новоалександровского сельского поселения Азовского района от 28.12.2024 № 105 «О бюджете Новоалександровского сельского поселения Азовского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Администрация Новоалександровского сельского поселения          п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации Новоалександровского сельского поселения от 02.11.2018 г. №99 «Об утверждении муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения «Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения»   изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на официальном сайте Администрации Новоалександровского сельского поселения.

4. Контроль за  выполнением  постановления  оставляю за собой.

Глава

Новоалександровского

сельского поселения      		   С.П. Штефан

Приложение

к постановлению Администрации

Новоалександровского сельского поселения

от __.__.2025 № __

«Приложение № 1

к постановлению Администрации

Новоалександровского сельского поселения

от 02.11.2018г. № 99

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Новоалександровского сельского поселения

«Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения

«Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения «Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения»

Муниципальная программа Новоалександровского сельского поселения «Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере благоустройства территории Новоалександровского сельского поселения.

Важным компонентом развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры.

Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Новоалександровского сельского поселения, качественного благоустройства населенных пунктов территории Новоалександровского сельского поселения в рамках реализации данной муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

обеспечено освещение улиц;

повысился уровень благоустройства общественных территорий;

обеспечено санитарное благополучие территории, в том числе проведена  акарицидная (противоклещевая) обработка территории (кладбища, парки, места массового отдыха людей);

обеспечено проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением жителей сельского поселения;

население обеспечено питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и безвредности;

проводится газификация населенных пунктов;

обеспечено содержание и ремонт памятников ВОВ;

организована работа по борьбе со свалочными очагами, ликвидации несанкционированных свалок;

обустроены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

Создания комфортных условий проживания на территории Новоалександровского сельского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства населенных пунктов Новоалександровского сельского поселения будет способствовать концентрации в поселении человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Новоалександровского сельского поселения.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения «Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения»

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха людей;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Новоалександровского сельского поселения (Дни древонасаждений и месячники чистоты);

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

улучшение технического состояния многоквартирных домов;

установка детских игровых площадок является необходимым аспектом для здорового образа жизни и физического развития детей и их занятости;

поддержание надлежащего уровня санитарного состояния территории.

Исходя из приоритетов развития Новоалександровского сельского поселения, сформированы цели муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения «Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения»:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Новоалександровского сельского поселения.

повышение уровня благоустройства территории Новоалександровского сельского поселения.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Важнейшим направлением в сфере благоустройства Новоалександровского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Основные задачи муниципальной программы:

созданы условия для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Новоалександровского сельского поселения;

созданы условия для улучшения экологической обстановки на территории Новоалександровского сельского поселения и эстетичного вида поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения

«Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы |  | Штефан Светлана Петровна, глава Новоалександровского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения ) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы |  | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы |  | повышение уровня благоустройства территории Новоалександровского сельского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |  | 41 181,8 тыс. рублей: этап I: 18 153,3 тыс. рублей; этап II: 23 028,5 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации государственными программами Ростовской области |  | – |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показа-телями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и надежности благоустроенных мест общего пользования территории Новоалександровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля жителей, обеспеченных комфортными условиями благоустроенных мест общего пользования на территории Новоалександровского сельского поселения | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Администрация Новоалександровского сельского поселения | – | – |
| 2. Цель муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территории Новоалександровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных мест общего пользования | МП | возрастания | единиц | ведомственный | - | 3 | 3 | 3 | 5 | - | Администрация Новоалександровского сельского поселения | – | – |

### Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Комплекс процессных мероприятий ### «Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения» ### Ответственный за реализацию: Администрация Новоалександровского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1. | Созданы условия для улучшения экологической обстановки на территории Новоалександровского сельского поселения и эстетичного вида поселения | ### совершенствование эстетического состояния территории поселения, создание зеленых зон для отдыха граждан; ### создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; ### восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений; ### увеличение площади зеленых насаждений на территории поселения; ### улучшение экологической обстановки в поселении; ### увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования; ### уборка территории поселения от мусора; ### призвать жителей к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения | ### количество благоустроенных мест общего пользования |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Новоалександровского сельского поселения «Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения » (всего), ### в том числе: | ### 1 720,2 | ### 3 554,7 | ### 4 438,4 | ### 9 713,3 |
|  | ### Бюджет поселения (всего), из них | ### 1 720,2 | ### 3 554,7 | ### 4 438,4 | ### 9 713,3 |
|  | ### безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### федерального бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### областного бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | бюджет района | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения» (всего), ### в том числе: | ### 1 720,2 | ### 3 554,7 | ### 4 438,4 | ### 9 713,3 |
|  | ### Бюджет поселения (всего), из них | ### 1 720,2 | ### 3 554,7 | ### 4 438,4 | ### 9 713,3 |
|  | ### безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### федерального бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### областного бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | бюджет района | ### - | ### - | ### - | ### - |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Новоалександровского сельского поселения ### (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Новоалександровского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Новоалександровского сельского поселения ### «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для улучшения экологической обстановки на территории Новоалександровского сельского поселения и эстетичного вида поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля освещенных улиц от общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | возраста-ния | КПМ | процентов | 33,7 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 50,0 | Администрация Новоалександровского сельского поселения | – |
| 1.2. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | возраста-ния | КПМ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Новоалександровского сельского поселения | – |
| 1.3. | Доля контейнерных площадок, соответствующих санитарным требованиям | возраста-ния | КПМ | процентов | - | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 100,0 | Администрация Новоалександровского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение ### (2023) | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий ### «Созданы условия для улучшения экологической обстановки на территории Новоалександровского сельского поселения и эстетичного вида поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) ### 1. «Содержание и ремонт площадок, мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения» | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; ### улучшение состояния окружающей среды и внешнего облика территории Новоалександровского сельского поселения | ### условных ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2. | ### Мероприятие (результат) ### 2. «Дезинсекция и дератизация объектов благоустройства и мест общего пользования» | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### повышение уровня благоустройства территории поселения; ### увеличение количества благоустроенных территорий поселения | ### условных ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.3. | ### Мероприятие (результат) ### 3. «Отлову бродячих животных на территории сельского поселения» | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### повышение уровня благоустройства территории поселения; ### увеличение количества благоустроенных территорий поселения | ### условных ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения» ### (всего), в том числе: | ### Х | ### 1 720,2 | ### 3 554,7 | ### 4 438,4 | ### 9 713,3 |
|  | ### Бюджет поселения (всего), из них |  | ### 1 720,2 | ### 3 554,7 | ### 4 438,4 | ### 9 713,3 |
|  | ### безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### федерального бюджета |  | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### областного бюджета |  | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | бюджет района |  | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 ### «Расходы по содержанию и ремонту площадок, мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения» ### (всего), в том числе: | ### Х | ### 1 490,2 | ### 3 054,7 | ### 3 938,4 | ### 8 483,3 |
|  | ### Бюджет поселения (всего), из них |  | ### 1 490,2 | ### 3 054,7 | ### 3 938,4 | ### 8 483,3 |
|  | ### безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### федерального бюджета |  | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### областного бюджета |  | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | бюджет района |  | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | 951 0503 0940127520 240 | ### 1 490,2 | ### 3 054,7 | ### 3 938,4 | ### 8 483,3 |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) 2 ### «Расходы на дезинсекцию и дератизацию» ### (всего), в том числе: | ### Х | ### 30,0 | ### 100,0 | ### 100,0 | ### 230,0 |
|  | ### Бюджет поселения (всего), из них |  | ### 30,0 | ### 100,0 | ### 100,0 | ### 230,0 |
|  | ### безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### федерального бюджета |  | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### областного бюджета |  | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | бюджет района |  | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  |  | 951 0503 0940128210 240 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | 230,0 |
|  | ### Мероприятие (результат) 3 ### «Расходы по отлову бродячих животных на территории сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 1 000,0 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них |  | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 1 000,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | бюджет района |  | - | - | - | - |
|  |  | 951 0503 0940128530 240 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 1 000,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Новоалександровского сельского поселения, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Новоалександровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Х | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | - | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 2.1. Заключен муниципальный контракт на уборку территории поселения | 10 января 2025 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения)) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 2.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 января 2025 г. 28 февраля 2025 г. 31 марта 2025 г. 30 апреля 2025 г. 31 мая 2025 г. 30 июня 2025 г. 31 июля 2025 г. 31 августа 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 октября 2025 г. 30 ноября 2025 г. 25 декабря 2025 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения)) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 2.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10 февраля 2025 г. 10 марта 2025 г. 10 апреля 2025 г. 10 мая 2025 г. 10 июня 2025 г. 10 июля 2025 г. 10 августа 2025 г. 10 сентября 2025 г. 10 октября 2025 г. 10 ноября 2025 г. 27 декабря 2025 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Кирпичева Ольга Алексеевна-Главный бухгалтер) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 2.4. Заключен муниципальный контракт на уборку территории поселения | 10 января 2026 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 2.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 января 2026 г. 28 февраля 2026 г. 31 марта 2026 г. 30 апреля 2026 г. 31 мая 2026 г. 30 июня 2026 г. 31 июля 2026 г. 31 августа 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 октября 2026 г. 30 ноября 2026 г. 25 декабря 2026 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 2.6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10 февраля 2026 г. 10 марта 2026 г. 10 апреля 2026 г. 10 мая 2026 г. 10 июня 2026 г. 10 июля 2026 г. 10 августа 2026 г. 10 сентября 2026 г. 10 октября 2026 г. 10 ноября 2026 г. 27 декабря 2026 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Кирпичева Ольга Алексеевна-Главный бухгалтер) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 2.7. Заключен муниципальный контракт на уборку территории поселения | 20 января 2027 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 2.8. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 января 2027 г. 28 февраля 2027 г. 31 марта 2027 г. 30 апреля 2027 г. 31 мая 2027 г. 30 июня 2027 г. 31 июля 2027 г. 31 августа 2027 г. 30 сентября 2027 г. 31 октября 2027 г. 30 ноября 2027 г. 25 декабря 2027 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 2.9. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10 февраля 2027 г. 10 марта 2027 г. 10 апреля 2027 г. 10 мая 2027 г. 10 июня 2027 г. 10 июля 2027 г. 10 августа 2027 г. 10 сентября 2027 г. 10 октября 2027 г. 10 ноября 2027 г. 27 декабря 2027 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Кирпичева Ольга Алексеевна-Главный бухгалтер) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 3. «Содержание мест общего пользования, дезинсекция и дератизация» | Х | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | - | информационная система отсутствует |
| 1.25. | Контрольная точка 3.1. Мероприятия по дезинсекции и дератизации | до 30 апреля 2025 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | - | информационная система отсутствует |
| 1.26. | Контрольная точка 3.2. Мероприятия по отлову бродячих животных на территории сельского поселения | до 30 апреля 2025 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | - | информационная система отсутствует |
| 1.27. | Контрольная точка 3.3. Заключен муниципальный контракт на благоустройство территории | до 30 апреля 2025 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.28. | Контрольная точка 3.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20 декабря 2025 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.29. | Контрольная точка 3.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25 декабря 2025 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Кирпичева Ольга Алексеевна-Главный бухгалтер) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.30. | Контрольная точка 3. Мероприятия по дезинсекции и дератизации | 30 апреля 2026 г. 31 октября 2026 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | - | информационная система отсутствует |
| 1.31. | Контрольная точка 3.7. Мероприятия по отлову бродячих животных на территории сельского поселения | 30 апреля 2026 г. 31 октября 2026 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | - | информационная система отсутствует |
| 1.32. | Контрольная точка 3.8. Заключен муниципальный контракт на благоустройство территории | 20 января 2026 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.33. | Контрольная точка 3.9. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20 декабря 2026 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.34. | Контрольная точка 3.10. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25 декабря 2026 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Кирпичева Ольга Алексеевна-Главный бухгалтер) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.35. | Контрольная точка 3.11. Мероприятия по дезинсекции и дератизации | 30 апреля 2027 г. 31 октября 2027 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | - | информационная система отсутствует |
| 1.36. | Контрольная точка 3.12. Мероприятия по отлову бродячих животных на территории сельского поселения | 30 апреля 2027 г. 31 октября 2027 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | - | информационная система отсутствует |
| 1.37. | Контрольная точка 3.13. Заключен муниципальный контракт на благоустройство территории | 20 января 2027 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.38. | Контрольная точка 3.14. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20 декабря 2027 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Зубов Валерий Владимирович – старший инспектор по ЖКХ и благоустройству Администрации Новоалександровского сельского поселения) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.39. | Контрольная точка 3.15. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25 декабря 2027 г. | Администрация Новоалександровского сельского поселения (Кирпичева Ольга Алексеевна-Главный бухгалтер) | платежный документ | информационная система отсутствует |